Obec Horní Podluží

Horní Podluží č.p. 2

407 57 Horní Podluží

tel.: +420 412 379181, fax  +420 412 379 181, e-mail: starosta.Kopecky@seznam.cz

Z A D Á V A C Í   P O D K L A D Y

k účasti v otevřeném řízení k podání nabídky v soutěži o nejvhodnější nabídku

a k uzavření smlouvy o dílo na podlimitní zakázku

NA

REALIZACI  STAVEBNÍ AKCE

### „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

V Horním Podluží dne  28. února 2012                                      Za zadavatele :

Karel  K o p e c k ý

starosta obce

- 2 -

O b s a h   z a d á v a c í c h   p o d k l a d ů :

A)  SOUTĚŽNÍ  PODMÍNKY  A  PRŮBĚH  SOUTĚŽE

1.  Vyhlášení soutěže

2.  Účastníci soutěže

3.  Vymezení soutěžních podmínek

4.  Požadavky na plnění

Příloha 1. Krycí list nabídky

2. až 4.  Vzory čestných prohlášení

5. Smlouva o dílo

6. Grafický manuál povinné publicity pro Operační program Životní prostředí

B) ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

Zadávací projektová dokumentace v elektronické podobě pdf. (CD)

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

A. Technická zpráva inženýrských objektů

A.1 Inženýrskogeologický průzkum

B. Výkresy inženýrských objektů

B.1 Přehledná situace 1:10 000

B.2 Situace stokové sítě 1:2500

B.3 Situace č.1 sběrač A km 0,143-0,498

stoka AC

stoka AD 1:500

B.4 Situace č.2 sběrač A km 0,498-0,852

stoka AE 1:500

B.5 Situace č.3 sběrač A km 0,852-1,262 1:500

B.6 Situace č.4 sběrač A km 1,262-1,712

B.7 Situace č.5 stoka AA 1:500

B.8 Situace č.6 sběrač AB km 0,801-1,100 1:500

B.9 Situace č.7 stoka AB-a

stoka AB-a1

stoka AB-a2 1:500

B.10 Situace č.8 stoka AG 1:500

B.11 Situace č.9 stoka AH 1:500

B.12 Situace č.10 stoka ACH 1:500

B.13 Situace č.11 stoka AI

stoka AJ 1:500

B.14 Situace č.12 stoka AL

stoka AM 1:500

B.15 Situace č.13 stoka AB-b km 0,000-0,4135 1:500

B.16 Situace č.14 stoka AB-b km 0,4135-0,796 1:500

B.17 Situace č.15 stoka AB-b km 0,796-1,125 1:500

B.18 Podélný profil sběrače A km 0,143 – 0,829 1:1000/100

B.19 Podélný profil sběrače A km 0,829 – 1,1712 1:1000/100

B.20 Podélný profil stoky AA 1:1000/100

B.21 Podélný profil sběrače AB km 0,822 - 1,100 1:1000/100

B.22 Podélný profil stoky AB_a 1:1000/100

Podélný profil stoky AB_a1 1:1000/100

Podélný profil stoky AB_a2 1:1000/100

Podélný profil stoky AC 1:1000/100

Podélný profil stoky AD 1:1000/100

B.23 Podélný profil stoky AB_b 1:1000/100

B.24 Podélný profil stoky AE 1:1000/100

Podélný profil stoky AG 1:1000/100

B.25 Podélný profil stoky AH 1:1000/100

B.26 Podélný profil stoky ACH 1:1000/100

- 3 -

B.27 Podélný profil stoky AI 1:1000/100

Podélný profil stoky AJ 1:1000/100

B.28 Podélný profil stoky AL 1:1000/100

Podélný profil stoky AM 1:1000/100

B.29 Stoka AJ – shybka pod Lužničkou 1:50

B.30 Stoka ACH – podchod pod Lužničkou 1:50

B.31 Čerpací stanice ČSOV I, půdorys, řez 1:25

B.32 ČSOV I, armaturní jímka - výkres výztuže dna a stěn 1:25

B.33 ČSOV I, armaturní jímka - výkres výztuže stropní desky 1:25

B.34 Výtlačný řad V1 – podélný profil, kladečské schéma 1:500/100

B.35 Stoka AB-a – protlak pod ČD v km 3,808 1:50

B.36 Stoka AB-b – protlak pod ČD v km 3,455 1:50

B.37 Vzorové uložení potrubí - sběrač A 1:25

B.38 Vzorové uložení potrubí - stoka AA 1:25

B.39 Vzorové uložení potrubí - stoka AC, AD, AE 1:25

B.40 Vzorové uložení potrubí - stoka AG 1:25

B.41 Vzorové uložení potrubí - stoka AH, AI 1:25

B.42 Vzorové uložení potrubí - stoka ACH 1:25

B.43 Vzorové uložení potrubí - stoka AJ, AL 1:25

B.44 Vzorové uložení potrubí - stoka AM 1:25

B.45 Vzorové uložení potrubí - sběrač AB 1:25

B.46 Vzorové uložení potrubí - stoka AB-a, AB-a1, AB-a2 1:25

B.47 Vzorové uložení potrubí - stoka AB-b 1:25

B.48 IO 01 - povodí sběrače A - tabulka vstupních šachet N

B.49 IO 02 - povodí sběrače AB - tabulka vstupních šachet N

C. Technická zpráva provozních souborů

D. Výkresy provozních souborů

D.1 Čerpací stanice ČSOV I, půdorys, řez 1:25

E. Soupis prací (výkaz výměr)

## F. Doklady

## ČEZ

ČEZ-ICT

ČD Telematika

O2

RWE

SčVK

Stavební povolení

Kolaudace ČOV (OŽP)

Kolaudace kanalizace I. etapa (OŽP)

Kolaudace objektu ČOV (SÚ)

Prodloužení termínu dokončení kanalizace (OŽP)

- 4 -

A)   SOUTĚŽNÍ  PODMÍNKY  A  PRŮBĚH  SOUTĚŽE

1.  Vyhlášení soutěže

Soutěž je vyhlášena formou otevřeného řízení dle Zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění, § 27, za účelem uzavření smlouvy o dílo ve prospěch nejvhodnější nabídky na realizaci „na klíč“ stavebního díla :

„DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

Obec Horní Podluží bude při uzavírání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem figurovat jako objednatel.

2.  Účastníci soutěže

2.1. Účastníky zadávacího řízení jsou zadavatel zakázky ( dále jen" zadavatel" ) a uchazeči o veřejnou zakázku, kteří obdrželi zadávací  podklady  k předložení nabídky a podali nabídku na realizaci stavební akce :

„DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

(dále jen "Uchazeči", po uzavření smlouvy o dílo zhotovitel")

2.2.  Zadavatelem  se rozumí OBEC HORNÍ PODLUŽÍ

Adresa : 407 57 Horní Podluží č.p. 2

IČO      : 00524221                                DIČ:CZ00524221

2.3.  Uchazečem je dodavatel, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních předpisů, která obdržela zadávací dokumentaci a podala ve stanovené lhůtě nabídku.

3.  Vymezení soutěžních podmínek

I.   P O D M Í N K Y   S O U T Ě Ž E :

#### A. Vymezení plnění zakázky

Realizace stavební akce

„DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

Jedná se o realizaci zakázky na stavební práce dle zadávací projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří SčVK, a.s., útvarem projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec - Vratislavice v listopadu 2012 a podle stavebního povolení č.j. 7943/2006-377/2006, vydaného MěÚ Varnsdorf – odborem ŽP dne 6. března 2006 a prodloužení termínu dokončení č.j. OŽP/793/2012/SimIl; MUVA 7670/2012SimIl, vydaného odborem ŽP dne 4. dubna 2012.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytují odkazy na konkrétní výrobky či obchodní jména, zadavatel připouští odpovídající jiné řešení za dodržení daných parametrů. Neznamená to ovšem změnu technologie oproti projektovanému řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Zhotovitel po dokončení akce předá objednateli v kopiích doklady o ověření vlastností výrobků ve smyslu  § 47 Zák. č. 56/1976 Sb. v platném znění, geodetické zaměření hotové stavby v tištěné i digitální formě, doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých stavbou a pamětní desku 300x400 mm, vyrobenou z bronzu, dle grafického manuálu, který je přílohou zadávacích podkladů.

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU – Operačního programu životního prostředí.

## B. Doba plnění zakázky

Předpokládaný počátek realizace stavebních prací : srpen 2013.

Maximální termín dokončení  : 30. září 2015.

- 5 -

C. Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů :

a) Čestným prohlášením :

- že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku)

- že vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (zákon č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

- že není v likvidaci.

- že  nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

- že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

- že  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

- že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5, písm. e) zákona č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních

kvalifikačních předpokladů.

- 6 -

Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Prostou kopií živnostenského listu na provádění inženýrských staveb, ne starším 90-ti dnů,

prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč do něj zapsán) ne starším 90-ti dnů

a prostou kopií autorizace v oboru  vodohospodářských staveb dle Zák. č. 360/1992 Sb. v plat. znění

dodavatele nebo odpovědné osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

V případě, pokud odbornou způsobilost zajišťuje osoba, která není v zaměstnaneckém poměru u

uchazeče, bude doložena dohoda nebo smlouva, z níž bude vyplývat předmětný závazek.

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění části technické kvalifikace dle §54 Zák. o zad.

veř. zakázek v platném znění v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím

rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Pokud bude dodavatel části zadávané stavby plnit prostřednictvím subdodavatele, maximálně

však do 30% finančního objemu celkového rozsahu prací je povinen předložit :

a) doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů subdodavatele

- Čestné prohlášení subdodavatele :

- že  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

b) doklad prokazující profesní kvalifikační předpoklady subdodavatele

- Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele (pokud je do něj zapsán) ne starší

90-ti dnů.

c) doklad o oprávnění k podnikání subdodavatele odpovídající potřebnému rozsahu části zadávané

stavební zakázky

- Prostou kopií živnostenského listu subdodavatele ne starším 90-ti dnů

d) kopii smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí

plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude

dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém

subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Platí zákaz dodavatele podat vlastní nabídku a zároveň v jiné nabídce vystupovat v roli subdodavatele.

Subdodavatel však může figurovat v nabídkách u více dodavatelů.

Předloží-li uchazeč ve své nabídce kopii výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento

výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních

předpokladů. v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních

předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních

předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší

než 3 měsíce.

Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů :

Předložením čestného prohlášení o tom, že uchazeč je ekonomicky a finančně schopen splnit

zakázku.

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů :

Předložením seznamu alespoň pěti zakázek obdobného charakteru (technologicky i finančně), jako

je zadávaná zakázka realizovaných uchazečem v posledních 5-ti letech s uvedením jednoduchého

popisu rozsahu stavby, místa realizace, finančního objemu a kontaktu na investora. Uchazeč může

doložit osvědčení objednatelů o realizovaných zakázkách (Zadavatel nepožaduje dokládání

referencí, jejichž plnění přesahuje 50% předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) Referenční stavby

budou uznány pouze ty, kde uchazeč fungoval jako hlavní dodavatel, nikoliv subdodavatel.

Předložením přehledu provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici při

plnění veřejné zakázky.

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění části technické kvalifikace dle §56, odst. (3)

Zák. o zadávání veř. zakázek v platném znění v plném rozsahu, je oprávněn splnění

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

- 7 -

D. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria a to podle výše nabídkové ceny.

Zadavatel bude hodnotit jako nejlépe vyhovující nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

E. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek

a) Nabídka bude zpracována a odevzdána písemně v jednom originále v českém jazyce a

sešita nebo svázána způsobem vylučující manipulaci + 1 x v elektronické podobě (pdf.)

na CD. Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány. Nabídka bude opatřena

obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.

b) Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou.

c) Nabídka bude odevzdána v jedné uzavřené obálce s uvedením adresy zadavatele a jména

a adresy uchazeče a výrazně označené :

„VÝBEROVÉ  ŘÍZENÍ – „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

NEOTVÍRAT !!!

d) Uchazeč stanoví nejvýše přípustnou nabídkovou cenu, t.j. cenu v CZK za :

provedení kompletní stavby dle soutěžního výkazu výměr, který je součástí zadávací

dokumentace, ve členění na jednotlivé stavební objekty a pak na celkovou cenu bez DPH ,

výši DPH  a celkovou cenu včetně DPH . Případné náklady za vypracování  částí prováděcí

dokumentace v rámci své dodavatelské realizace nese zhotovitel a v oceněném výkazu

výměr nebudou figurovat jako zvláštní položka.

e) Zájemce dodrží nastavené hodnoty položek výkazů výměr. Součástí nabídky budou tyto

oceněné výkazy výměr, včetně krycích listů.

Nedodržení položek výkazů výměr bude důvodem k vyřazení nabídky.

Uchazeč  v rámci  nabídkového řízení nebo  přípravy akce musí  provést  komplexní

analýzu  zakázky  a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech,

výkresech a zprávách, má za povinnost toto uvést v nabídce a v položkách „pod čarou“

vyčíslit (ocenit) náklady spojené s pokrytím takové eventuality. Po odevzdání nabídky

nebude brán na takové položky, nutné k dokončení díla, zřetel.

f) Zadavatel požaduje výši sankce za nesplnění termínu dokončení díla 10 000,- Kč/den

prodlení, v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávacích podkladů, bude tato

sankce akceptována, stejně tak sankce za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutém

termínu 5 000,- Kč /jednotlivý případ a započatý den prodlení a výši sankce za

nedokončení odstranění případné reklamační závady v dohodnutém termínu 5 000,- Kč

/jednotlivý případ a započatý den prodlení.

g) Zadavatel požaduje minimální délku poskytnuté záruky za dílo v trvání 60-ti měsíců. Na

zařízení a prvky technologie podle záruk poskytovaných výrobcem.

Tato záruční doba bude akceptována ve smlouvě o dílo.

h) Financování a platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohu. Financování

bude probíhat formou dílčích faktur za fakturační období 2 měsíců na základě

zadavatelem odsouhlaseným výkazem provedených prací za fakturační období.

Splatnost faktur je stanovena na 60 dnů ode dne doručení.

i) Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo na realizaci, podepsaný za zájemce

oprávněnou osobou, který je součástí zadávacích podkladů a časový harmonogram

postupu výstavby.

j) Uchazeč ve své nabídce bude specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu

zadat subdodavatelům a uvedením jejich identifikačních údajů. Za subdodávku je pro

tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro

vítěze zadávacího řízení. Subdodávkou v případě předmětné veřejné zakázky se rozumí

práce na realizaci protlaků a práce na realizaci oprav povrchů komunikací.

- 8 -

F. Soutěžní lhůta a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20. května 2013 do 12:00 hod.

Místo : Podatelna Obecního úřadu v Horním Podluží, 407 57 Horní Podluží č.p. 2.

Otvírání obálek proběhne téhož dne na téže adrese v 13.00 hod. v zasedací místnosti

Obecního úřadu.  Otvírání obálek se mohou uchazeči zúčastnit.

G. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 90 dnů a končí dne 19. srpna 2013

H. Způsob podávání nabídek

Nabídky lze podávat osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách s výrazným

označením

„VÝBEROVÉ  ŘÍZENÍ – „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

NEOTVÍRAT !!!

a opatřených adresou zadavatele, jménem a adresou uchazeče a na uzavření razítky

uchazeče tak, aby do dne a hodiny konce soutěžní lhůty  tj. do 20. května 2013 do 12:00 hod.

byly  na   adrese zadavatele.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle § 67 Zák. 137/2006 Sb. v platném znění.

I.  Zadavatel.

Obec Horní Podluží

407 57  HORNÍ PODLUŽÍ č.p. 2

IČO: 00524221, DIČ: CZ00524221

bankovní spojení : Česká spořitelna Varnsdorf, č.ú. 921400359/0800

Kontaktní osoby  : p. Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží, tel. +420 412 379 181

+420 604 893 424

e-mail: starosta.Kopecky@seznam.cz

Kontaktní osoby zadavatele :

Karel Kopecký                                   a                           Renáta Mikelová

starosta obce                                                                   správa nemovitostí

Horní Podluží č.p. 2                                                        Horní Podluží č.p. 2

407 57 Horní Podluží                                                      407 57 Horní Podluží

tel.: +420 604 893 424                                                   tel.: +420 774 462 164

e-mail:  starosta.Kopecky@seznam.cz                                   e-mail: epodatelna@hornipodluzi.cz

II.  P O D M Í N K Y   Z A D A V A T E L E

A. Omezení soutěže

Soutěž je omezena na právnické nebo fyzické osoby.

B. Adresa a lhůta pro vyzvednutí zadávacích podkladů

Zadávací dokumentaci uchazeč získá zdarma v elektronické podobě osobním vyzvednutím

nebo elektronickou cestou po písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou) a po telefonické

dohodě u zadavatele v předem dohodnutém termínu, od 8. dubna 2013, nejpozději však

do 13. května 2012, 12:00 hod.

Prohlídka staveniště a konzultace jsou možné po předchozí telefonické dohodě

(+420 412 379 181, +420 604 893 424 s p. Karlem Kopeckým – starostou obce)

v úředních dnech (pondělí a středa  8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00)

v termínu od 8. dubna 2013, 8.00 hod. ... do 17. května 2013, 16:00 hod.

Lze sjednat prohlídku staveniště dle možností zadavatele i mimo úřední dny.

Obecní úřad Horní Podluží, 407 57  HORNÍ PODLUŽÍ č.p. 2

tel.: +420 412 379 181

e-mail: starosta.Kopecky@seznam.cz nebo epodatelna@hornipodluzi.cz

- 9 -

C. Další podmínky zadavatele

- Zadavatel nehradí náklady spojené s účastí v soutěži.

- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty

- Zájemce podáním nabídky souhlasí se zadávacími podklady a  podmínkami vypsané

soutěže

- Pokud se v zadávacích podkladech vyskytují odkazy na konkrétní výrobky, či obchodní

jména, zadavatel připouští odpovídající řešení za dodržení daných parametrů. Variantní

řešení se nepřipouští.

- Zájemce se v nabídce prohlášením zaváže, že v případě zadání zakázky provede dílo

podle předané projektové dokumentace a podmínek vydaného a platného stavebního

povolení.

- Při předání hotového díla předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci

skutečného provedení ve dvou paré a jednom elektronickém vyhotovení, dále 2 x :

- protokoly o veškerých zkouškách a revizích,

- atesty použitých materiálů a souborů zařízení,

- doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých stavbou

-  Zhotovitel zajistí na svůj náklad a předá při přejímacím řízení objednateli 2 x geodetické

zaměření hotové stavby (rovněž i 1 x v elektronické podobě na nosiči dat).

-  Zhotovitel zajistí na svůj náklad a předá při přejímacím řízení objednateli 1 x bronzovou

pamětní desku rozměrů 300x400 mm, zhotovenou dle grafického manuálu, který je

přílohou zadávacích podkladů.

- Zhotovitel zajistí výrobu a se zahájením prací také osazení, na zadavatelem určených místech

v obci, dvou barevných plachtových velkoplošných informačních panelů 5100 mm x 2400 mm,

provedených dle grafického manuálu, který je přílohou zadávacích podkladů a jejich údržbu

po celou dobu trvání stavby.

- Zadavatel si vyhrazuje právo:

* odmítnout všechny podané nabídky a soutěž v kterékoliv fázi zrušit

* upřesnit a doplnit zadávací podmínky při prohlídce předmětného staveniště

* dále jednat o podmínkách smlouvy o dílo, netýkajících se podstatných bodů

- Zadavatel nebude informace získané od uchazečů k této zakázce sdělovat třetím osobám.

- Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel předal celou zakázku nebo její část ve finančním

objemu větším než 30 % jinému zhotoviteli bez jeho předchozího souhlasu, bude to

považováno za hrubé porušení smlouvy o dílo a může to být důvodem k jejímu vypovězení.

- Zadavatel v součinnosti s dodavatelem povede a bude průběžně aktualizovat reálný

seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

- Nabídky nezpracované podle těchto zadávacích podkladů a zadávací dokumentace nebo

nabídky neúplné budou z hodnocení vyloučeny. Stejně tak důvodem k vyloučení nabídky

uchazeče z účasti na zakázce bude nedodržení zadaných údajů ve výkazu výměr nebo

nedoložení základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů.

- Zadavatel určuje technický a autorský dozor. Toto rozhodnutí bude zhotovitelem

respektováno.

- Zhotovitel bude zaměstnávat pouze zaměstnance v souladu s českým právem.

- Platební podmínky :  Zadavatel nebude vítěznému uchazeči poskytovat zálohu.

Financování bude probíhat formou dílčích faktur za fakturační období 2 měsíců na

základě zadavatelem odsouhlaseného výkazu provedených prací za fakturační období.

Výše poslední faktury po předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem

bude taková, aby z ní mohla být objednatelem provedena pozastávka ve výši 10%

celkové ceny, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků,

vyplynuvších při předávacím a přejímacím řízení. V případě výskytu prací nad rámec

rozpočtu, požadovaných a schválených objednatelem, budou tyto práce nejdříve

zhotovitelem oceněny položkovými cenami původního rozpočtu (v případě výskytu prací,

které nejsou předmětem rozpočtu budou jednotkové ceny použity z ceníku stavebních

prací URS v cenové úrovni roku 2013), odsouhlaseny objednatelem a následně

fakturovány zvláštní fakturou za fakturační období.

Všechny faktury budou mít šedesátidenní splatnost od data doručení objednateli.

- 10 -

4.   Požadavky na plnění

4.1.  Požadavky na provádění stavebních prací

Stavební práce budou probíhat za dodržení všech bezpečnostních a požárních předpisů, podmínek daných výrobci materiálů a systémů a podle příslušných ČSN. V případě vzniku škody z nedbalosti zhotovitele, bude objednatelem požadována její náhrada. Zhotovitel povede po celou dobu provádění stavby stavební deník.

Práce budou probíhat ve všedních dnech nejdříve od 6.00 hod nejpozději do 19.00 hod, případně ve dnech pracovního volna a pracovního klidu nejdříve od 8.00 hod. a nejpozději do 17.00 hod. Práce, které by svým hlukem překračovaly hranici 50 Db nezačnou ve všedních dnech dříve jak v 7:00 hod. a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu dříve jak v 9:00 hod.

Spotřebu elektrické energie a vody odebíranou v rámci stavby a další zřízení objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel na svůj náklad. Stejně tak je zhotovitel povinen zajistit na svůj náklad případné provizorní dopravní značení v místě stavby a zabezpečení staveniště proti vniknutí a zranění cizích osob a to i v mimopracovní době.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 1

| Příloha č. 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Veřejná zakázka |  |  |  |
| Veřejná zakázka na stavební práce popř. služby s nimi související |  |  |  |
| Název veřejné zakázky | „Dostavba kanalizace Horní Podluží - II. etapa“ |  |  |
| Evidenční číslo zakázky: | nepřiděleno |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |
| 2.1. Zadavatel |  |  |  |
| Název, právní forma: | Obec Horní Podluží |  |  |
| Sídlo: | Horní Podluží č.p. 2, 407 57 HORNÍ PODLUŽÍ |  |  |
| IČ: | 00524221 |  |  |
| DIČ: | CZ00524221 |  |  |
| Internetová adresa: | http://www.hornipodluzi.cz/ |  |  |
| OJ vypisující zakázku: | Obec Horní Podluží, Horní Podluží č.p. 2, 407 57 Horní Podluží |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Karel Kopecký – starosta obce |  |  |
| Tel./Fax.: | +420 412 379 181 |  |  |
| 2.2. Uchazeč |  |  |  |
| Název, právní forma: |  |  |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |  |  |
| Tel. / Fax: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel./Fax.: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 3. Nabídková cena |  |  |  |
| Nabídková cena bez DPH |  | DPH - základní sazba | Celková cena včetně DPH |
| Kč |  | Kč | Kč |
| 4. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  | Tel./fax: | E-mail: |
| 5. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče |  |  |  |
| Počet listů nabídky: |  |  |  |
| Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby: | .................................... |  |  |

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ č. 1 DODAVATELE

Název zakázky: „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

Dodavatel … ......................................................, IČ: .........................

čestně prohlašuje, že:

- 1nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

- 1nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

- v posledních  3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu2,

- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo  insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující3 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- nejsme v likvidaci,

- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- odpovědný zástupce dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 4zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím jiného odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, než zaměstnance, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

j)    nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k)        nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

podle zvláštního právního předpisu5

V .........................................…

Dne …...............................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele (bod a-h): ……………………….

Podpis osoby (bod i) …………………………………..

1jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

2 § 49 obchodního zákoníku

3  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4Například zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5§5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ č. 2 DODAVATELE

Název zakázky: „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

Dodavatel …............................................................., IČ: ...........................

čestně prohlašuje, že:

a)    se informoval o poloze a povaze staveniště, seznámil se s rozsahem a povahou díla,

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami  a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné,

- je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty,

- si se zadavatelem vyjasnil jemu nejasné body zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,

- není subdodavatelem v tomto zadávacím řízení

- je schopen ekonomicky a finančně splnit zakázku

V ...................................…

Dne …..............................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: ….......................................

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ č. 1 SUBDODAVATELE

Název zakázky: „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

Subdodavatel ................................................................................., IČ: ...........................

čestně prohlašuje, že:

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V …................................

Dne …............................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem subdodavatele: …..............................................

Příloha č. 5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

1.1.	Objednatel:		Obec Horní Podluží

se sídlem:		Horní Podluží – Žofín č.p. 2, 407 57 Horní Podluží

IČ:			00524221

DIČ: 			CZ00524221

zastoupen ve věcech smluvních a technických: Panem Karlem Kopeckým, starostou obce

číslo účtu:		Česká spořitelna Varnsdorf, č.ú.: 921400359/0800

kontakt:		Tel.: +420 412 379 181, +420 604 893 424,	Fax: +420 412 379 181

e-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz

(dále jen „Objednatel“)

  - Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

číslo účtu:

kontakt:		Tel.:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   o   d í l o,

kterou se Zhotovitel zavazuje k provedení stavebního díla

„DOSTAVBA KANALIZACE HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a Objednatel  se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2.

Předmět díla

2.1.  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo „Dostavba kanalizace Horní Podluží – II. etapa“ dle „Veřejné zakázky“, vypsané v březnu 2013, nabídkové ceny Zhotovitele ze dne ............2013, stanovené jako cena maximálně přípustná podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a podle schválené projektové dokumentace a podmínek vydaného stavebního povolení.

2.2   Místem plnění je území obce Horní Podluží v k.ú. Horní Podluží.

Článek 3.

Cena díla

3.1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. 2 této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu v celkové výši :

| Cena celkem bez DPH: |  |
| --- | --- |
| DPH 21% : |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |

## Slovy: .......................................................................................... včetně DPH.

Cena za dílo je stanovena jako cena maximálně přípustná za celý uvedený rozsah prací dle položkového rozpočtu – Oceněného výkazu výměr - v příloze č. 1. a platná po celou dobu plnění zakázky.

3.2.  V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Nabídková cena obsahuje i náklady na dvojí dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a to v tištěné podobě a v digitální formě na elektronickém nosiči dat a vypracování příslušné dokladové části k předání díla. Nabídková cena obsahuje i veškeré geodetické činnosti, související s realizací zakázky (vytyčovací práce), náklady na výrobu a osazení 2 x velkoplošného informačního panelu a výrobu bronzové pamětní desky.

Článek 4.

Doba plnění

4.1.  Zhotovitel zahájí práce do ................2013.

4.2.  Zhotovitel   předá   Objednateli   dokončené   kompletní   dílo    nejpozději do .....09.2015.

4.3. Dodržení termínu dokončení stavby je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět díla v ujednaném termínu.

4.4.  Jednotlivá dílčí plnění se budou řídit schváleným harmonogramem stavby, který je                 přílohou č. 2 této smlouvy.

Článek 5.

Platební podmínky

5.1.  Financování bude probíhat formou dílčích faktur za fakturační období 2 měsíců na základě zadavatelem odsouhlaseného výkazu provedených prací za fakturační období. Na fakturaci stavebních prací bude uplatněna přenesená daňová povinnost dle §92e Zákona o DPH.

5.2.  Zadavatel nebude objednateli poskytovat zálohy.

5.3. Výše poslední faktury po předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bude taková, aby z ní mohla být objednatelem provedena pozastávka ve výši 10%  celkové ceny, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků, vyplynuvších při předávacím a přejímacím řízení.

5.4.  Všechny faktury budou mít šedesátidenní splatnost od data doručení objednateli.

5.5.  Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném s cenovou nabídkou Zhotovitele (oceněným výkazem výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

5.6. V případě výskytu prací nad rámec rozpočtu, požadovaných a schválených objednatelem, budou tyto práce nejdříve zhotovitelem oceněny položkovými cenami původního rozpočtu (v případě výskytu prací, které nejsou předmětem rozpočtu, budou jednotkové ceny použity z ceníku stavebních prací URS v cenové úrovni roku 2013), odsouhlaseny objednatelem a následně fakturovány zvláštní fakturou za fakturační období.

5.7.  Případné méně práce budou odečteny v jednotkových cenách nabídky Zhotovitele.

5.8.  Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí příslušného zúčtovacího období zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací, eventuelních méně prací s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu postupu provedení díla.

Článek 6.

Součinnost smluvních stran

6.1.  Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených toto smlouvou, stavebního povolení a projektové dokumentace, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

6.2.  Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3  Zhotovitel a Objednatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech a vykonat řádně a včas příslušející úkony.

Článek 7.

Záruka za dílo

7.1.   Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla Objednatelem v záruční lhůtě 60 měsíců. Na zařízení a prvky technologie platí záruční doby stanovené výrobcem. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

7.2.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:

- bezplatně odstraní uplatněné vady

- uhrazení nákladů na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto neodstranil sám

- uhrazení Objednateli veškerých, z vady vzniklých škod, jako i následných škod

- nebo poskytnutí Objednateli přiměřené slevy z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran

7.3.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem, nebo faxem.

7.4.  Objednatel bude uplatňovat případné záruční vady bez zbytečného prodlení písemnou formou (dopisem, faxem, e-mailem). Zhotovitel bude reagovat do 5-ti dnů od obdržení podnětu návrhem termínu místního šetření, na kterém bude dohodnut způsob a termín odstranění reklamační vady. O tomto šetření Zhotovitel vyhotoví zápis, který potvrdí zástupce Objednatele.

7.5. Na výše uvedená ustanovení se vztahují všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení Obchodního zákoníku, § 273 a dalších závazných přepisů. Odchylná ujednání od všeobecných podmínek uvedená ve smlouvě mají přednost.

Článek 8.

Smluvní pokuty

8.1.  Jestliže Zhotovitel předá předmět díla nebo jeho ucelenou část po dohodnutém termínu předání a převzetí, zaplatí smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení.

8.2. Jestliže Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta za nedokončení odstranění případné reklamační závady v dohodnutém termínu je stanovena na 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.

8.4. Jestliže Zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do třiceti dnů od uplatnění uznané reklamace je Objednatel po marném uplynutí této lhůty oprávněn odstranění vad zajistit jiným dodavatelem a náklady uplatnit na Zhotoviteli.

8.5.  Bude-li Objednatel v prodlení s placením faktur, činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.6.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobenou Zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty.

Článek 9.

Spolupůsobení Zhotovitele a Objednatele

9.1  Veškeré stavební práce, dodávky a montáže provede Zhotovitel tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, platnými technickými normami v ČR a pokyny nebo technologickými postupy vydanými jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků.

9.2.  Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanoveními Zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v Obchodním rejstříku nebo na které nemá příslušné živnostenské oprávnění či jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odborností.

9.3.  Zhotovitel provede dílo vlastními silami nebo s pomocí subdodavatelů, jejichž finanční podíl nepřesáhne 30% celkového objemu zakázky.

9.4.  Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat ve věcech technických a při přejímání zhotovených prací tyto osoby:  ...................................., tel.:......................................., e-mail:............................................

...................................., tel.:......................................., e-mail:............................................

9.5.  Objednatel jmenuje na stavbě technický a autorský dozor. Toto rozhodnutí bude Zhotovitelem respektováno.

9.6.  Zhotovitel je povinen během provádění díla vést stavební deník, který musí být na stavbě připraven ke kontrole nebo k provedení zápisu technickým dozorem investora, autorským dozorem, kontrolním orgánem stavebního úřadu nebo odborem ŽP, případně oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění prací i dalším orgánům, zejména kontrolním pracovníkům Operačního programu životní prostředí a ochrany přírody.

9.7.  Objednatel bude během provádění díla prostřednictvím technického dozoru provádět průběžné kontroly. Kontrola stavu prováděného díla bude zaznamenána do stavebního deníku.

9.8.   V souladu s ustanovením obchodního zákoníku je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou následnými pracemi zakryty. Výzva bude provedena zhotovitelem jeden pracovní den předem telefonicky nebo zápisem ve stavebním deníku, podepsaným zástupcem objednavatele.

9.9.  Během provádění díla bude minimálně každý měsíc svolán kontrolní den. Termín kontrolního dne stanoví Objednatel po dohodě se Zhotovitelem minimálně tři dny předem.

9.10.  Zadavatel v součinnosti s dodavatelem povede a bude průběžně aktualizovat reálný

seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek 10.

Předání díla

10.1. Závěrečné předání díla bude uskutečněno po dohodě Objednatele a Zhotovitele. Během závěrečného předání díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí zhotoveného díla“.

10.2. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

10.3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

10.4.  Zhotovitel předá Objednateli při přejímacím řízení hotového díla ve dvojím vyhotovení atesty, prohlášení o shodě a doklady na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které jsou součástí dodávky díla, dále ve dvojím vyhotovení doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých stavbou a ve dvojím vyhotovení protokoly o veškerých předepsaných zkouškách a revizích.

10.5. Zhotovitel předá Objednateli při přejímacím řízení hotového díla dvojí dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření v tištěné podobě a v digitální formě na elektronickém nosiči dat.

10.6.  K závěrečnému předání díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně, alespoň 10 dní předem.

Článek 11.

Podstatné porušení smlouvy

11.1  Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění časového harmonogramu o více jak 30 dnů, které není způsobeno povětrnostními podmínkami nebo jinými objektivními příčinami.

11.2.  Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění ustanovení čl. 9.1., 9.2.

11.3.  Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel předal celou zakázku nebo její část ve finančním objemu větším než 30% jinému zhotoviteli bez jeho předchozího souhlasu, bude to považováno za hrubé porušení smlouvy o dílo. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Subdodávkou v případě předmětné veřejné zakázky se rozumí práce na realizaci protlaků a práce na realizaci oprav povrchů komunikací.

11.4.  Podstatné porušení smlouvy dle čl. 11.1, 11.2 a 11.3 může vést k jednostrannému vypovězení této Smlouvy ze strany Objednatele.

11.5. Podstatným porušením smlouvy je prodlení Objednatele s placením faktur delší než 30 dnů po jejich splatnosti. Toto může vést k jednostrannému vypovězení smlouvy ze strany Zhotovitele.

Článek 12.

Vlastnické právo a nebezpečí škody – pojištění díla

12.1.  Vlastnické právo zhotovované věci přechází na Objednatele postupným zhotovováním díla v rozsahu Objednatelem uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště, až do doby převzetí díla Objednatelem.

12.2.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností, které vyplývají ze smlouvy o dílo. Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto škod.

12.3.   Zhotovitel je pojištěn na škody vzniklé při realizaci díla do výše ................................ Kč.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva obsahuje 6 stran a je podepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně očíslovanými dodatky a podepsanými zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

13.3. Tato smlouva vstupuje v platnost a stává se právně účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.

13.4.  Neupravené vztahy této smlouvy se řídí platným Obchodním zákoníkem.

13.5.  Oba účastníci si přečetli znění smlouvy, souhlasí s ním bez výhrad, a proto ji takto, na základě projevu svobodné a pravé vůle, podepsali.

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr ..... stran

Příloha č. 2: Harmonogram prací ..... stran

Za Objednatele:                            					Za Zhotovitele:

………………………… 						…………………………

Karel Kopecký

starosta obce Horní Podluží

V Horním Podluží dne: .............................                                        V .....................dne:...................

1

1

2

Příloha č. 6

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

pro Operační program Životní prostředí