Příloha č. 1

| Příloha č. 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Veřejná zakázka |  |  |  |  |  |  |
| Zakázka na stavební práce a související činnosti |  |  |  |  |  |  |
| Název zakázky |  | OPRAVA STŘECHY HŘBITOVNÍ KAPLE v HORNÍM PODLUŽÍ |  |  |  |  |
| Evidenční číslo zakázky: |  | nepřiděleno |  |  |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Zadavatel |  |  |  |  |  |  |
| Název, právní forma: |  | Obec Horní Podluží |  |  |  |  |
| Sídlo: |  | Žofín č.p. 2,407 57 Horní Podluží |  |  |  |  |
| IČO: |  | 00524221 |  |  |  |  |
| DIČ: |  | CZ00524221 |  |  |  |  |
| Internetová adresa: |  | http://www.hornipodluzi.cz/ |  |  |  |  |
| OJ vypisující zakázku: |  | Obec Horní Podluží, Žofín č.p. 2, 407 57 Horní Podluží |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: |  | Karel Kopecký starosta obce |  |  |  |  |
| Tel. .: |  | +420 412 379 181, +420 604 893 424 |  |  |  |  |
| 2.2. Zájemce |  |  |  |  |  |  |
| Název, právní forma: |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |
| Tel. : |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat jménem zájemce: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |  |  |
| Tel. : |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| 3. Nabídková cena |  |  |  |  |  |  |
| Část zakázky | Nabídková cena bez DPH |  |  | DPH 21% |  | Celková cena včetně DPH |
| Realizace zakázky celkem | Kč |  |  | Kč |  | Kč |
| 4. Záruční lhůta |  |  |  |  |  |  |
| 60 měsíců |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sankce za nesplnění termínu dokončení stavby |  |  |  |  |  |  |
| 5 000,- Kč/den prodlení |  |  |  |  |  |  |
| 6. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky |  |  |  |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  | Tel. : |  | e-mail : |  |
| 7. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče |  |  |  |  |  |  |
| Počet listů nabídky: |  |  |  |  |  |  |
| Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče: |  | ....................................... |  |  |  |  |

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Č. 1 DODAVATELE

Název zakázky: OPRAVA STŘECHY HŘBITOVNÍ KAPLE v HORNÍM PODLUŽÍ

Zadavatel: 	Obec Horní Podluží

Se sídlem: 	Žofín č.p. 2, Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží

Zastoupený: 	panem Petrem Hořením, starostou obce

IČO: 	00524221

Dodavatel: … ......................................................, IČO: .........................

čestně prohlašuje :

- že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

a) trestný čin, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) trestné činy proti majetku

1. podvod,

2. úvěrový podvod,

3. dotační podvod,

4.podílnictví,

5. podílnictví z nedbalosti,

6. legalizace výnosů z trestné činnosti,

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

d) trestné činy hospodářské

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4. pletichy při veřejné dražbě,

5. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy obecně nebezpečné,

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g) trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazení odsouzením se nepřihlíží)

- že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- že není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

V .........................................…

Dne …...............................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele : …………….............………….

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Č. 2 DODAVATELE

Název zakázky: OPRAVA STŘECHY HŘBITOVNÍ KAPLE v HORNÍM PODLUŽÍ

Zadavatel: 	Obec Horní Podluží

Se sídlem: 	Žofín č.p. 2, Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží

Zastoupený: 	panem Petrem Hořením, starostou obce

IČO: 	00524221

Dodavatel: …............................................................., IČO: ...........................

čestně prohlašuje, že:

- se informoval o poloze a povaze plnění zakázky, seznámil se s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré normativní, technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, souhlasí se zadávacími podklady a podmínkami vypsané veřejné soutěže, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné,

- je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty,

- si se zadavatelem vyjasnil jemu nejasné body zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a dílo provede v souladu s předanou a schválenou projektovou dokumentací,

- není subdodavatelem v tomto zadávacím řízení

- je schopen ekonomicky a finančně splnit zakázku

- veškeré informace v nabídce uvedl nezkresleně a pravdivě

- nabídka obsahuje ..... listů

V ...................................…

Dne …..............................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: ….......................................

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Č. 1 SUBDODAVATELE

Název zakázky: OPRAVA STŘECHY HŘBITOVNÍ KAPLE v HORNÍM PODLUŽÍ

Zadavatel: 	Obec Horní Podluží

Se sídlem: 	Žofín č.p. 2, Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží

Zastoupený: 	panem Petrem Hořením, starostou obce

IČO: 	00524221

Subdodavatel: ................................................................................., IČO: ...........................

čestně prohlašuje, že:

čestně prohlašuje :

- že nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

a) trestný čin, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) trestné činy proti majetku

1. podvod,

2. úvěrový podvod,

3. dotační podvod,

4.podílnictví,

5. podílnictví z nedbalosti,

6. legalizace výnosů z trestné činnosti,

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

d) trestné činy hospodářské

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4. pletichy při veřejné dražbě,

5. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy obecně nebezpečné,

f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g) trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazení odsouzením se nepřihlíží)

- že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- že není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

V …................................

Dne …............................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem subdodavatele: …..............................................

Příloha č. 5

KONCEPT   NÁVRHU   SMLOUVY  O  DÍLO

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl., zejména § 2623-2630 občanského zákoníku

Článek 1.

Smluvní strany

- Zhotovitel :				..........................................

Zastoupený ………………………….

Adresa:					.......................................................................

IČO:						.........................................

DIČ:						.........................................

Bankovní spojení:				........................................,   č.ú. ..............................

Osoba oprávněná ke smluvnímu jednání :	............................................

telefon:                  				..........................

e-mail  :                         			...............@..................

Osoba  oprávněná  k technickému jednání:	............................................

telefon:                  				..........................

e-mail  :                         			...............@..................

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Objednatel:                       	OBEC  HORNÍ PODLUŽÍ                                                                         	zastoupená panem Petrem Hořením, starostou obce

Adresa:                                                         Zofín č.p. 2, 407 57  Dolní Podluží

IČO:	00524221

DIČ:	CZ 00524221

Bankovní spojení:                                  	Česká spořitelna Varnsdorf, č. ú.: 921400359/0800

Osoba oprávněná ke smluvním úkonům:	Petr Hoření, starosta obce

telefon:                  				+420 604 893 424

e-mail:                         			starosta@hornipodluzi.cz

Osoba  oprávněná  k technickému jednání:	p. Renáta Mikelová, bytový technik

telefon:                  	+420 774 462 164

e-mail :                         			epodatelna@hornipodluzi.cz

(dále jen „Objednatel“)

Článek 2.

Předmět díla

2.1.  Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo „OPRAVA STŘECHY HŘBITOVNÍ KAPLE V HORNÍM PODLUŽÍ“ dle „Veřejné zakázky“, vypsané v únoru 2019, nabídkové ceny Zhotovitele ze dne ............2019, stanovené jako cena maximálně přípustná podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a podle schválené projektové dokumentace a podmínek vydaného stavebního povolení.

2.2   Místem plnění je zejména st.p.č.k. 344 a dále související pozemky p.p.č.k. 1724/2 a 1724/5 v katastrálním území Horní Podluží.

Článek 3.

Cena díla

3.1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. 2 této smlouvy po jeho provedení a řádném předání díla sjednanou cenu v celkové výši :

| Cena celkem bez DPH: | . |
| --- | --- |
| DPH 21% : | . |
| Cena celkem vč. DPH | . |

## Slovy: .......................................................................................... včetně DPH.

Cena za dílo je stanovena jako cena maximálně přípustná za celý uvedený rozsah prací dle položkového rozpočtu – Oceněného výkazu výměr - v příloze č. 1. a platná po celou dobu plnění zakázky.

3.2.  V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Nabídková cena obsahuje i náklady na 3 x dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě a 1 x digitální na nosiči dat, dále doklady o ověření vlastností výrobků ve smyslu  § 47 Zák. č. 56/1976 Sb. v platném znění a doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých stavbou. Digitální formou se v této smlouvě rozumí předání kompletních příslušných dat ve formátu : *.doc, *. xls, *. jpg, *.dwg + dxf, *.jpg a vše zároveň ve formátu *.pdf. Nabídková cena obsahuje i veškeré práce spojené s potřebným zaměřením stavby před demontážemi, zaměření tesařské konstrukce apod., související s realizací zakázky. Zhotovitel na své náklady také zajistí osazení informační desky velikosti A3 v provedení odolávajícímu povětrnostním vlivům s logem poskytovatele dotace a dalšími informacemi, které budou zadavatelem upřesněny před předáním staveniště a její údržbu po celou dobu trvání stavby.

Článek 4.

Doba plnění

4.1.  Zhotovitel zahájí práce od …. července 2019.

4.2.  Zhotovitel předá Objednateli dokončené kompletní dílo nejpozději do 30. listopadu 2019.

4.3. Dodržení termínu dokončení stavby je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět díla v ujednaném termínu.

4.4.  Jednotlivá dílčí plnění se budou řídit schváleným harmonogramem stavby, který je  přílohou č. 2 této smlouvy.

4.5 Předání staveniště proběhne protokolárně nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením stavby.

Článek 5.

Platební podmínky

5.1.  Financování bude probíhat formou dílčích faktur za fakturační období 1 měsíce na základě zadavatelem odsouhlaseného výkazu provedených prací za fakturační období. Který bude nedílnou součástí faktury. Na fakturaci stavebních prací nebude uplatněna přenesená daňová povinnost dle § 92e Zákona o DPH.

5.2.  Zadavatel nebude objednateli poskytovat zálohy.

5.3. Poslední faktura bude vystavena po protokolárním předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem v takové výši, aby objednatel mohl provést pozastávku (zádržné) ve výši 10% celkové ceny díla vč. DPH, která bude uvolněna do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, zjištěných v přejímacím řízení a po nabytí právní moci úspěšné kolaudace. Zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.

5.4.  Všechny faktury budou mít třicetidenní splatnost od data doručení objednateli.

5.5.  Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací ve členění souhlasném s cenovou nabídkou Zhotovitele (oceněným výkazem výměr – v části uznatelných a části neuznatelných nákladů), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

5.6. V případě výskytu prací nad rámec rozpočtu, požadovaných a schválených objednatelem (a to i v případě, kdy se při realizaci zjistí skutečnosti, mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od předané dokumentace), budou tyto práce nejdříve zhotovitelem oceněny položkovými cenami původního rozpočtu (v případě výskytu prací, které nejsou předmětem rozpočtu, budou jednotkové ceny použity z ceníku stavebních prací URS v cenové úrovni roku 2018), odsouhlaseny objednatelem a následně fakturovány zvláštní fakturou za fakturační období.

5.7.  Případné méněpráce budou odečteny v jednotkových cenách nabídky Zhotovitele.

5.8.  Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od uplynutí příslušného zúčtovacího období zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet veškerých, v příslušném měsíci skutečně provedených prací, ve členění na uznatelné a neuznatelné náklady a eventuelních méněprací s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu postupu provedení díla.

Článek 6.

Součinnost smluvních stran

6.1.  Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených toto smlouvou, stavebního povolení a projektové dokumentace, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

6.2.  Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3  Zhotovitel a Objednatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech a vykonat řádně a včas příslušející úkony.

6.4 Objednatel předal a Zhotovitel převzal dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v rozsahu, který stanovuje předmět veřejné zakázky v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožnila vyhotovit oceněný výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Objednatel potvrzuje správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

Článek 7.

Záruka za dílo

7.1.   Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla Objednatelem v záruční lhůtě 60 měsíců. Na zařízení a výrobky platí záruční doby stanovené výrobcem. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Seznam výrobků a zařízení, které nepodléhají 60-ti měsíční záruční lhůtě předá Zhotovitel Objednateli při předávacím řízení hotového díla. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje dnem předání hotového díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla.

7.2.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:

- bezplatně odstraní uplatněné vady

- uhrazení nákladů na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto neodstranil sám

- uhrazení Objednateli veškerých, z vady vzniklých škod, jako i následných škod

- nebo poskytnutí Objednateli přiměřené slevy z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran

7.3.  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do       24 hodin od uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem, nebo faxem.

7.4.  Objednatel bude uplatňovat případné záruční vady bez zbytečného prodlení písemnou formou (dopisem, faxem, e-mailem). Zhotovitel bude reagovat do 5-ti dnů od obdržení podnětu návrhem termínu místního šetření, na kterém bude dohodnut způsob a termín odstranění reklamační vady. O tomto šetření Zhotovitel vyhotoví zápis, který potvrdí zástupce Objednatele.

7.5. Na výše uvedená ustanovení se vztahují všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení Občanského zákoníku, § 2586 a násl. a dalších závazných přepisů. Odchylná ujednání od všeobecných podmínek uvedená ve smlouvě mají přednost.

Článek 8.

Smluvní pokuty

8.1.  Jestliže Zhotovitel nepředá předmět díla v dohodnutém termínu předání a převzetí, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.

8.2. Jestliže Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta za nedokončení odstranění případné reklamační závady v dohodnutém termínu je stanovena na 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.

8.4. Jestliže Zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do třiceti dnů od uplatnění uznané reklamace je Objednatel po marném uplynutí této lhůty oprávněn odstranění vad zajistit jiným dodavatelem a náklady uplatnit na Zhotoviteli.

8.5.  Bude-li Objednatel v prodlení s placením faktur, činí úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.6.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobenou Zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty.

Článek 9.

Spolupůsobení Zhotovitele a Objednatele

9.1  Veškeré stavební práce, dodávky a montáže provede Zhotovitel tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, platnými technickými normami v ČR a pokyny nebo technologickými postupy vydanými jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků.

9.2.  Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanoveními Zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v Obchodním rejstříku nebo na které nemá příslušné živnostenské oprávnění či jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odborností. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání staveniště  Objednateli předložit prosté kopie autorizací osob odpovědných za realizaci stavby a to i osob případných subdodavatelů.

9.3.  Zhotovitel provede dílo vlastními silami nebo s pomocí subdodavatelů, jejichž finanční podíl nepřesáhne 50% celkového objemu zakázky. Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.

9.4.  Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

9.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.

9.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.

9.7. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit objednateli doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.

9.8. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

9.9 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 30 dnů od dokončení díla.

9.10.  Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat ve věcech technických a při přejímání zhotovených prací tyto osoby:  ...................................., tel.:..................................., e-mail:..................................

...................................., tel.:..................................., e-mail:..................................

9.11. Objednatel jmenuje na stavbě technický a autorský dozor, případně pokud si to okolnosti vyžádají také koordinátora bezpečnosti práce. Toto rozhodnutí bude Zhotovitelem respektováno.

9.12.  Zhotovitel je povinen během provádění díla vést stavební deník v rozsahu daném vyhláškou            č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který musí být na stavbě připraven ke kontrole nebo k provedení zápisu technickým dozorem investora, autorským dozorem, kontrolním orgánem stavebního úřadu nebo odborem ŽP, případně oprávněným zástupcem Objednatele, či případně objednatelem jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění prací i dalším orgánům, zejména kontrolním pracovníkům poskytovatele dotace – Ministerstva pro místní rozvoj.

9.13. Objednatel bude během provádění díla prostřednictvím technického dozoru provádět průběžné kontroly. Kontrola stavu prováděného díla bude zaznamenána do stavebního deníku.

9.14.  V souladu s ustanovením občanského zákoníku je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které budou následnými pracemi zakryty. Výzva bude provedena zhotovitelem alespoň jeden pracovní den předem telefonicky nebo zápisem ve stavebním deníku, podepsaným Objednatelem.

9.15. Během provádění díla bude minimálně každý měsíc svolán kontrolní den. Termín kontrolního dne stanoví Objednatel po dohodě se Zhotovitelem minimálně tři dny předem.

9.16.  Objednatel v součinnosti s dodavatelem povede a bude průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek 10.

Předání díla

10.1. Závěrečné předání díla bude uskutečněno po dohodě Objednatele a Zhotovitele. Během závěrečného předání díla bude objednatelem sepsán „Protokol o předání a převzetí zhotoveného díla“ s případným seznamem vad a nedodělků.

10.2. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

10.3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé pro neúspěšné přejímací řízení.

10.4. Zhotovitel předá Objednateli při přejímacím řízení hotového díla ve dvojím vyhotovení atesty, prohlášení o shodě a doklady na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které jsou součástí dodávky díla, dále ve dvojím vyhotovení doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých stavbou a ve dvojím vyhotovení protokoly o veškerých předepsaných zkouškách a revizích a dále dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních a 1 x digitálně.

10.5. Zhotovitel předá Objednateli při přejímacím řízení hotového díla 3 x dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě + 1 x v digitální podobě na nosiči dat.

10.6.  K závěrečnému předání díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně, alespoň 10 dní předem.

10.7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště do 10-ti pracovních dnů po předání díla.

Článek 11.

Podstatné porušení smlouvy

11.1  Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění časového harmonogramu o více jak 30 dnů, které není způsobeno povětrnostními podmínkami nebo jinými objektivními příčinami.

11.2.  Za podstatné porušení smlouvy se považuje neplnění ustanovení čl. 9.1., 9.2. této smlouvy a může vést k jednostrannému vypovězení smlouvy ze strany Objednatele.

11.3.  Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel předal celou zakázku nebo její část ve finančním objemu větším než 50% jinému zhotoviteli bez jeho předchozího souhlasu, bude to považováno za hrubé porušení smlouvy o dílo. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

11.4.  Podstatné porušení smlouvy dle čl. 11.1, 11.2 a 11.3 této smlouvy může vést k jednostrannému vypovězení této Smlouvy ze strany Objednatele.

11.5. Podstatným porušením smlouvy je prodlení Objednatele s placením faktur delší než 30 dnů po jejich splatnosti. Toto může vést k jednostrannému vypovězení smlouvy ze strany Zhotovitele.

Článek 12.

Vlastnické právo a nebezpečí škody – pojištění díla

12.1. Vlastnické právo zhotovované věci přechází na Objednatele postupným zhotovováním díla v rozsahu Objednatelem uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště, až do doby převzetí díla Objednatelem a vyklizení staveniště.

12.2.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností, které vyplývají ze smlouvy o dílo. Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto škod.

12.3. Zhotovitel je pojištěn u ................na škody vzniklé při realizaci díla do výše …………..,- Kč. Zhotovitel povinně předložil Objednateli kopii pojistné smlouvy před podpisem této smlouvy o dílo.

Článek 13.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

13.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě v rozsahu písemně odsouhlaseném zadavatelem.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jím pověřené osoby do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení výše citovaného zákona z jeho strany.

13.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva obsahuje 6 stran a je podepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně očíslovanými dodatky a podepsanými zmocněnými zástupci obou smluvních stran.

14.3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a stává se právně účinnou datem zajištění finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace – Ministerstvem pro místní rozvoj, Programem obnovy venkova.

14.4.  Neupravené vztahy této smlouvy se řídí platným Občanským zákoníkem.

14.5.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků na internetové adrese poskytovatele dotace, profilu zadavatele a úřední desce zadavatele.

14.6.  Oba účastníci si přečetli znění smlouvy, souhlasí s ním bez výhrad, a proto ji takto, na základě projevu svobodné a pravé vůle, podepsali.

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr ..... stran

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram prací ..... stran

Za Objednatele:                            					Za Zhotovitele:

V Horním Podluží dne: .............................                                      V ……………… dne: ............

………………………… 						…………………………

Petr Hoření

starosta obce Horní Podluží